«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр

финансового мониторинга»

_______________ Е.Ю. Легостаев

«___» ________________ 2020 г.

Конкурсная документация

о проведении открытого конкурса на право заключить договор на выполнение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ)

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ВКЛЮЧАЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ	3

1.	Общие сведения	3

2.	Валюта открытого конкурса	3

3.	Источник финансирования	3

4.	Начальная (максимальная) цена договора	4

5.	Используемый способ определения исполнителя	4

6.	Адрес предоставления результатов выполнения Работ:	4

7.	Срок выполнения Работ:	4

8.	Правовой статус документов	4

9.	Требования к проведению открытого конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством	4

10.	Требования к Участникам открытого конкурса	4

11.	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе.	6

12.	Факт подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе	7

13.	Содержание Конкурсной документации	7

14.	Разъяснение Конкурсной документации	7

15.	Внесение изменений в Конкурсную документацию	8

16.	Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса	8

17.	Документы, составляющие заявку на участие в открытом конкурсе	8

18.	Цена заявки на участие в открытом конкурсе	9

19.	Подача, опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе	9

20.	Порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе	10

21.	Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.	10

22.	Изменения в заявках на участие в открытом конкурсе и их отзыв	10

23.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе	11

24.	Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе	12

25.	Подписание договора с победителем открытого конкурса	13

26.	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.	13

Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ	20

Часть IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	27

ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	39

- Часть I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, ВКЛЮЧАЯ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

- Общие сведения

  - Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (сокращенное название – МУМЦФМ, далее – «Заказчик») извещением о проведении открытого конкурса, размещенным на сайтах www.i-tenders.ru и www.mumcfm.ru (далее – Конкурсные площадки), приглашает юридических лиц (далее – Участники открытого конкурса) к участию в открытом конкурсе. на право заключения договора.

Предметом открытого конкурса является выполнение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ) (далее – работы) для нужд Заказчика.

  - Описание объекта закупки и условий договора указаны в Информационной карте открытого конкурса, Части IV. «Проект договора» и Части V. «Техническое задание» настоящей конкурсной документации.

  - Заказчик одновременно является выгодоприобретателем и организатором открытого конкурса.

  - Для участия в открытом конкурсе Участники должны подготовить и представить заявки на участие в открытом конкурсе, подготовленные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

  - Участник открытого конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств перед Участником открытого конкурса независимо от хода и результатов открытого конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность всех полученных от Участников конкурса данных.

  - Заказчик в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса имеет право отказаться от проведения открытого конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Требования к условиям договора и выполнению Работ приведены в соответствующих разделах настоящей конкурсной документации.

- Валюта открытого конкурса

2.1. Валютой открытого конкурса является Российский рубль.

- Источник финансирования

3.1. Финансирование договора на выполнение работ будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте открытого конкурса.

3.2. Порядок оплаты за выполненные работы указан в Информационной карте открытого конкурса.

- Начальная (максимальная) цена договора

4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте открытого конкурса.

- Используемый способ определения исполнителя

5.1. Используемый способ определения исполнителя – открытый конкурс.

- Адрес предоставления результатов выполнения Работ:

119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31,  стр. 1.

- Срок выполнения Работ:

7.1. Срок выполнения работ приведен в части II. «Информационная карта открытого конкурса», Части IV. «Проект договора» и Части V. «Техническая часть» настоящей конкурсной документации.

- Правовой статус документов

  - Размещенное на Конкурсных площадках извещение о проведении открытого конкурса вместе с настоящей Конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемой частью, являются офертой Заказчика и в соответствии с этим должны рассматриваться Участниками открытого конкурса в течение срока, определенного для проведения открытого конкурса.

  - Заявка на участие в открытом конкурсе имеет правовой статус акцепта настоящей Конкурсной документации и извещения.

  - Заключенный по результатам открытого конкурса договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- Требования к проведению открытого конкурса, предусмотренные антимонопольным законодательством

  - В ходе открытого конкурса ни одному из его Участников не будут созданы преимущественные условия, в том числе путем предоставления доступа к конфиденциальной информации.

  - В рамках открытого конкурса Заказчик не будет осуществлять координацию деятельности его Участников, в результате которой может иметь место ограничение конкуренции или ущемление законных интересов Участников открытого конкурса.

  - Заказчик не будет предпринимать действий, необоснованно ограничивающих доступ к участию в открытом конкурсе.

- Требования к Участникам открытого конкурса

  - К Участникам открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования:

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг;

- непроведение процедур ликвидации в отношении Участника открытого конкурса и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- отсутствие Участника открытого конкурса в реестре недобросовестных поставщиков (rnp.fas.gov.ru);

- отсутствие между участником открытого конкурса и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников открытого конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками открытого конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Участник закупки не является офшорной компанией.

  - Указанные в пункте 10.1. настоящей документации требования предъявляются в равной мере ко всем участникам открытого конкурса.

11.	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе.

11.1.	Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать следующую информацию:

- подтверждение соответствия Участника открытого конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе;

- полное и сокращенное наименование Участника открытого конкурса, почтовый адрес, телефон, факс‚ адрес электронной почты;

- дата, место и орган регистрации Участника открытого конкурса, организационно правовая форма‚ форма собственности;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- заверенные копии учредительных и регистрационных документов Участника открытого конкурса (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ (не более чем за 1 месяц до даты предоставления), Устав, правоустанавливающие документы, протокол об одобрении крупной сделки);

- прежнее название Участника открытого конкурса, если оно менялось, дата смены названия;

- структура Участника открытого конкурса, наличие филиалов, дочерних предприятий;

- банковские реквизиты Участника открытого конкурса;

- профилирующее направление деятельности Участника открытого конкурса;

- подтверждение опыта Участника Конкурса в осуществлении поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг по аналогичным объектам‚ отзывы заказчиков;

- бухгалтерская отчетность Участника открытого конкурса за последний отчетный период;

- сведения об участии Участника открытого конкурса в судебных процессах;

- любые другие материалы, которые Участник открытого конкурса сочтет нужным приложить к своей заявке или которые будут затребованы Заказчиком.

- предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а именно предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

- в случае, если в Информационной карте открытого конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области закупок товаров (работ, услуг).

  - Неполное представление документов, справок, сведений, требующихся по настоящей Конкурсной документации, или же подача заявки на участие в открытом конкурсе, по существу или по форме не отвечающая требованиям настоящей Конкурсной документации, дает Заказчику право отказать Участнику открытого конкурса в участии в открытом конкурсе.

  - Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть подготовлены на русском языке.

- Факт подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе

  - Каждый Участник открытого конкурса может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе. В случае если Участник открытого конкурса подает более одной заявки на участие в открытом конкурсе, при условии, что поданные ранее этим Участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого Участника, не рассматриваются и возвращаются этому Участнику.

- Содержание Конкурсной документации

  - Конкурсная документация включает:

- Общие условия проведения открытого конкурса, включая инструкцию по заполнению и подаче заявки на участие в открытом конкурсе.

- Информационная карта.

- Образцы форм.

- Проект договора.

- Техническое задание.

- Разъяснение Конкурсной документации

  - Любой Участник Конкурса вправе направить Заказчику в письменной форме по факсу +7 (495) 950-35-32 или в форме электронного документа по электронной почте Заказчика (malyarov@mumcfm.ru, info@mumcfm.ru) запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

  - В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника Конкурса такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, на Конкурсных площадках с указанием предмета запроса, но без указания Участника Конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- Внесение изменений в Конкурсную документацию

  - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении дополнений и изменений в Конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.

  - Дополнения и изменения, внесенные в Конкурсную документацию, будут размещены Заказчиком на Конкурсных площадках в течение 2 (двух) календарных дней с момента принятия решения о таких дополнениях и изменениях, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

- Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса

  - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение предмета Конкурса не допускается.

  - Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком на Конкурсных площадках в течение 2 (двух) календарных дней с момента принятия решения о внесении таких изменений, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

- Документы, составляющие заявку на участие в открытом конкурсе

  - Заявка на участие в открытом конкурсе, которую Участник открытого конкурса представляет Заказчику, должна включать в себя следующие документы:

- документы, содержащие необходимую информацию об Участнике открытого конкурса, согласно п. 11.1 настоящей Документации;

- любые другие материалы, которые Участник открытого конкурса сочтет нужным приложить к своей заявке.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и приложения к ней, должны быть сшиты в единую книгу, содержащую сквозную нумерацию листов в строгом соответствии с описью документов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника открытого конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченного им лица на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). При нумерации страниц заявки на участие в открытом конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику открытого конкурса третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

  - При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Заявка на участие в открытом конкурсе должна иметь опись всех представленных документов с указанием страниц (в произвольной форме).

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в описи. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

  - Все заявки на участие в открытом конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в открытом конкурсе, не возвращаются, кроме заявок, опоздавших или отозванных Участниками открытого конкурса.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, необходимо отсканировать и предоставить в электронном виде. В качестве носителя информации могут быть использованы оптические носители (CD, DVD). Допустимые форматы электронных документов: PDF.

- Цена заявки на участие в открытом конкурсе

  - Участник открытого конкурса представляет в заявке на участие в открытом конкурсе предложение по цене договора, оформленное в соответствии с                               Частью III. «Образцы форм» настоящей Конкурсной документации».

  - Категории, по которым цены и расценки Участником открытого конкурса не указаны, оплате Заказчиком не подлежат. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в технических требованиях. Все налоги, пошлины, таможенные сборы, расходы на поставку и прочие сборы, которые Участник открытого конкурса будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, включаются в цену заявки на участие в открытом конкурсе, представленной Участником.

  - Цены в заявках на участие в открытом конкурсе указываются исключительно в рублях Российской Федерации.

- Подача, опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

  - Подача заявки на участие в открытом конкурсе осуществляется Участником этого конкурса по адресу Заказчика: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31 стр. 1 (с пометкой «для секретаря Единой комиссии»). При доставке курьером прием заявок осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени.

  - Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

  - Участник открытого конкурса должен подготовить оригинал заявки на участие в открытом конкурсе в печатной форме, а также предоставить ее электронную версию на оптическом носителе.

  - Оригинал и электронная версия заявки на участие в открытом конкурсе помещаются в конверт с соответствующей надписью - «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», «ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

Конверт с оригиналом заявки на участие в открытом конкурсе (первый внутренний конверт), помеченный надписью - «ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», должен быть надежно запечатан и помещен во внешний конверт (второй конверт). Место (а) заклейки первого конверта должно(ы) быть заверено(ы) печатью Участника открытого конкурса.

Электронная версия заявки на участие в открытом конкурсе подлежит оформлению в аналогичном порядке, указанном в настоящем пункте. В случае расхождений между оригиналом и электронной версией заявки на участие в открытом конкурсе преимущество будет иметь оригинал.

  - Внутренний и внешний конверты должны содержать следующие данные:

- адрес Заказчика: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31 стр. 1;

- предмет открытого конкурса, указанного в соответствии с настоящей Конкурсной документацией;

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать в соответствии с настоящей инструкцией время и дату, установленные как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

  - На внутреннем (первом) конверте необходимо указать также наименование и адрес Участника открытого конкурса для того, чтобы можно было вернуть по указанному Участником открытого конкурса адресу заявку на участие в конкурсе невскрытой, если она будет признана опоздавшей в соответствии с пунктом 13.5 настоящей инструкции.

- Порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе

  - Участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время с момента размещения на сайтах www.i-tenders.ru и www.mumcfm.ru извещения о его проведении до указанных в Информационной карте открытого конкурса даты и времени окончания срока подачи таких заявок по почте или курьером.

  - Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

  - Заявки на участие в открытом конкурсе должны быть доставлены по адресу Заказчика: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31 стр. 1.

  - В случае доставки заявки курьером, Заказчик может, если о том попросит Участник Конкурса, выдать расписку в получении заявки; если заявка подается по почте, то она должна подаваться заказным письмом с уведомлением.

Участник Конкурса при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка может быть доставлена по неправильному адресу или после окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

  - Заказчик возвращает все заявки на участие в Конкурсе, которые поступили после срока вскрытия конвертов с поступившими заявками, указанного в Информационной карте открытого конкурса. Такие заявки признаются опоздавшими и не допускаются к участию в открытом конкурсе.

- Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

  - Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе указаны в Информационной карте открытого конкурса.

- Изменения в заявках на участие в открытом конкурсе и их отзыв

  - Участник открытого конкурса может внести изменения в заявку на участие в нем до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

  - Внесение изменений в заявку на участие в открытом конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответствии с разделом                  12 настоящей Конкурсной документации. При этом на конверте дополнительно указывается «Внесение изменений в заявку на участие в открытом конкурсе».

  - Участник открытого конкурса может отозвать свою заявку на участие в нем в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе должен быть подготовлен, запечатан, помечен и доставлен в соответствии с разделом 12 настоящей Конкурсной документации. В случае направления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе на внешнем конверте следует дополнительно указать слова «Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе».

  - Никакие изменения не могут быть внесены в заявки на участие в Конкурсе или отозваны после истечения срока их подачи.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

  - Публично в день, время и в месте, которые указаны в Извещении о проведении Конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе.

  - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет присутствующим Участникам открытого конкурса о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

  - Единой комиссией вскрываются конверты, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

  - Наименование и почтовый адрес каждого Участника Конкурса, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

  - Участники открытого конкурса или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Представители Участников открытого конкурса предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника открытого конкурса (Доверенность по Форме 2 раздела «III. Образцы форм»).

  - Участникам открытого конкурса для присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками необходимо заблаговременно заказать пропуска в здание Заказчика.

  - Данные обо всех, присутствующих при вскрытии конвертов с заявками, представителей Участников открытого конкурса и иных лицах, заносятся в Протокол вскрытия конвертов.

  - Протокол вскрытия конвертов, ведется секретарем Единой комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии.

  - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе или подана одна такая заявка, то открытый конкурс признается несостоявшимся.

- Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе

  - Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и производит их оценку согласно критериям, установленными настоящей Конкурсной документацией. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать 15 (пятнадцать) дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.

  - Единая комиссия также рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на предмет их соответствия требованиям комплектности, полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия всех подписей и печатей на документах, а также правильности оформления заявок на участие в Конкурсе в целом.

  - Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, а участник открытого конкурса, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса, указанным в настоящей конкурсной документации.

  - Единая комиссия отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если участник открытого конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику открытого конкурса, указанным в настоящей конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в настоящей конкурсной документации.

  - Единая комиссия при проведении процедуры рассмотрения и оценки вправе привлекать независимых экспертов, в том числе в состав единой комиссии с целью выявления наиболее приемлемых предложений.

  - Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя открытого конкурса на основе критериев, указанных в Информационной карте открытого конкурса.

  - При рассмотрении заявок Единая комиссия исходит из презумпции соответствия Участника открытого конкурса требованиям, установленным настоящей Конкурсной документации и законодательством Российской Федерации, основываясь на сделанном Участником открытого конкурса Заявлении о соответствии требованиям (по Форме 1-Б Части III. «Образцы форм»). При этом Единая комиссия вправе сделать соответствующие запросы в государственные органы Российской Федерации с целью подтверждения указанных в Заявлениях сведений.

  - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в нем, и она признана соответствующей требованиям конкурсной документации, то Единой комиссией принимается решение о возможности заключения договора с Участником открытого конкурса, подавшим единственную заявку на участие в открытом конкурсе.

  - На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

  - Победителем открытого конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

  - Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

- информация об Участниках открытого конкурса, заявки которых были рассмотрены;

- информация об Участниках открытого конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в открытом конкурсе;

- порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

- присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе;

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименования и почтовые адреса участников открытого конкурса.

  - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе оформляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии.

  - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе размещается на сайтах www.mumcfm.ru и www.i-tenders.ru не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания.

  - Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе хранится у секретаря Единой комиссии.

  - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе победителю открытого конкурса направляется уведомления о его результатах письмом или по электронной почте.

- Подписание договора с победителем открытого конкурса

  - По результатам открытого конкурса с победителем заключается договор на условиях, указанных в его заявке на участие в открытом конкурсе.

  - Победитель открытого конкурса обязан подписать и представить организатору открытого конкурса два экземпляра договора, в срок не более 10 (десяти) дней с даты его уведомления Заказчиком.

  - В случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения договора организатор открытого конкурса вправе заключить договор с участником открытого конкурса заявке которого присвоен второй номер.

  - В этом случае Участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе, которого присвоен второй номер, направляет Заказчику проект договора, с условиями исполнения, предложенными этим участником в его заявке на участие в открытом конкурсе, в срок не более 10 (десяти) дней с даты получения им уведомления о признании победителя Конкурса уклонившимся от заключения договора.

  - В случаях уклонения от заключения договора победителя открытого конкурса и участника открытого конкурса, которому присвоен второй номер, организатор открытого конкурса вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения победителей открытого конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

26.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

26.2.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

Часть II. информационная карта открытого конкурса

Нижеследующие условия проведения открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации.

В случае противоречия между положениями общих условий проведения Конкурса и положениями Информационной карты Конкурса, Информационная карта имеет преобладающую силу.

Устанавливаются следующие требования и сроки проведения Конкурса:

| № пункта | Наименование |
| --- | --- |
| 1.1. | Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 31 стр. 1. |
| 1.2. | Предмет Конкурса: Выполнение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ) (далее - работы). |
| 7.1. | Срок выполнения работ: согласно календарному плану в соответствии с условиями, обозначенными в части IV. «Проект договора» конкурсной документации. |
| 4.1. | Источник финансирования: Субсидия из Федерального бюджета |
| 4.2. | Порядок оплаты: Оплата осуществляется по этапам в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) за фактически выполненные Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами (или их уполномоченными представителями) отчетных материалов. |
| 3.1. | Валюта конкурса: Российский рубль. |
| 20.1. | Дата начала подачи заявок: 28.07.2020 г. |
| 20.1. | Дата окончания подачи заявок: 18.08.2020 г. 11 часов 00 минут по московскому времени |
| 22.1. | Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 18.08.2020 г. 11 часов 00 минут по московскому времени |
| 23.1. | Дата рассмотрения и оценки заявок: Не позднее 15-ти дней с даты вскрытия конвертов с заявками. |
| 1.3. | Условия выполнения Работ: Работы по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ) должны быть выполнены в соответствии с условиями, обозначенными в договоре (часть IV конкурсной документации) и в Техническом задании (часть V конкурсной документации). |
| 5.1. | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 17 324 035,00 (Семнадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи тридцать пять) рублей 00 копеек, включая НДС20%. В цену Договора включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. |
| 10.1. | Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике открытого конкурса – установлено. |
| 23.6. 23.9. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в Конкурсе: Оценке подлежат только Заявки, соответствующие техническому заданию. Оценка заявок производится с использованием следующих критериев: - цена договора - 60%; - качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки - 20%; - квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации – 20%. Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится методом балльной оценки. Заявки на участие в конкурсе оцениваются по каждому критерию. Суммарная балльная оценка каждой заявки определяется путем сложения полученных баллов по всем критериям. Заявке с наибольшим количеством баллов присваивается первый номер. - Критерий. «Цена договора» Оценка заявок по критерию «Цена договора» (Кц) производится расчетным путем. Заявке, в которой предложена наименьшая цена договора, присваивается максимальное количество баллов – 60. Количество баллов, присуждаемое другим заявкам, определяется по формуле: а) в случае если , , где: - предложение Участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; б) в случае если , , где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. - Критерий. «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» С целью оценки заявок на участие в открытом конкурсе устанавливается значимость критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» — 20%. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» осуществляется с учетом следующего показателя: Показатель 1. Качество предлагаемых услуг (работ). Максимальное значение Показателя 1 в баллах – 100% По каждой заявке конкурсная комиссия оценивает качество оказываемых услуг (работ), предлагаемых участником конкурса на основе информации, представленной в заявке на участие в конкурсе. Более высокий балл соответствует более высокому качеству предлагаемых услуг (работ). По показателю «Качество предлагаемых услуг (работ)» оценке подлежит предложение участника открытого конкурса о качестве и иные предложения об условиях исполнения договора, оформленное по форме № 1Г части III настоящей конкурсной документации № п/п; Предмет оценки; Метод оценки; Максимально количество баллов. 1; Поэтапная детализация календарного плана выполнения работ в рамках этапа с указанием сроков выполнения работ в рамках этапа и в соответствии с требованиями, приведенными в Технической части конкурсной документации (Часть V) и проекте договора; 1.Отсутствует детализированный календарный план в рамках этапов – 0 баллов; 2.Детализированный календарный план в рамках этапов не в полном объеме присутствует в составе заявки – 5 баллов; 3.Полный детализированный календарный план в рамках этапов присутствует в составе заявки – 20 баллов.; 20 баллов. 2; Степень раскрытия и детализации предложения участника закупки по модернизации каждого узла ВКС в соответствии с требованиями в Технической части конкурсной документации (Часть V).*); 1.В заявке участника закупки отсутствует предложение по модернизации – 0 баллов; 2.Предложение по модернизации присутствует в заявке участника закупки, но не раскрыто и не детализировано – 20 баллов; 3.В заявке участника закупки присутствует раскрытое, полное и детализированное предложение по модернизации – 80 баллов; 80 баллов. 100 баллов. *) Под присутствием в заявке участника закупки раскрытого, полного и детализированного предложения по модернизации подразумевается включение в заявку структурных схем и/или схем соединения оборудования, описательной части и других материалов, наиболее полно раскрывающих предложения участника закупки по модернизации каждого узла ВКС в соответствии с требованиями в Техническом задании конкурсной документации (Часть V) Количество баллов, присваиваемых каждым членом единой комиссии по показателю «Качество предлагаемых услуг (работ)», определяется как сумма баллов по указанным позициям. Максимальное значение баллов по показателю «Качество предлагаемых услуг (работ)» в сумме не должно превышать 100 баллов. Более высокий балл соответствует более высокому качеству предлагаемых услуг (работ). Количество баллов, присваиваемых заявке по показателю «Качество предлагаемых услуг», определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов единой комиссии, присуждаемых заявке по данному показателю - Критерий. «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации». С целью оценки заявок на участие в открытом конкурсе устанавливается значимость критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» — 20 %. Оценка по данному критерию осуществляется с учетом следующего показателя: «Опыт участника». Оценка заявок по данному показателю производится членами единой комиссии на основании опыта выполнения Участниками аналогичных работ в области установки и пуско-наладки систем видеоконференцсвязи, информация о которых должна быть представлена в заявке на участие в Конкурсе (форма 1-В) – предоставляются копии договоров на выполнение работ, а также копии актов выполненных работ., информация о которых должна быть представлена в заявке на участие в Конкурсе (форма 1-В) – предоставляются копии договоров на выполнение работ, а также копии актов выполненных работ. Опыт Участников Конкурса оценивается членами единой комиссии по 100-балльной шкале. Наибольшее количество баллов – 100 (коэффициент значимости 1) присуждается участнику за наибольшее количество выполненных договоров. Остальным Участникам присуждаются баллы от 90 до 0 (коэффициенты значимости от 0,9 до 0 соответственно), в зависимости от количества выполненных аналогичных работ, подтвержденных документально. (При оценке по данному подкритерию к сведению принимаются договора, заключенные не ранее 01.01.2017 г.) где: КЗ – коэффициент значимости показателя; Ki – предложение участника открытого конкурса, которое оценивается; При отсутствии информации в заявке на участие в открытом конкурсе по данному критерию участник открытого конкурса получает 0 баллов по данному показателю. Итоговый рейтинг заявок определяется по формуле: Ri=КЗ1*ЦБi+КЗ2*Kki+КЗ3*Кчi , где: Ri – итоговый рейтинг i-ой заявки; КЗ1- коэффициент значимости критерия «цена договора», полученный путем деления значимости критерия на 100; ЦБi - рейтинг i-ой заявки по критерию «цена договора»; КЗ2- коэффициент значимости критерия «Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», полученный путем деления значимости критерия на 100; Kki - рейтинг i-ой заявки по критерию «Квалификация участников конкурса, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»; КЗ3 - коэффициент значимости критерия «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», полученный путем деления значимости критерия на 100; Кчi – рейтинг i-ой заявки по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке, на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер. |

- Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ

Форма заявки на участие в Конкурсе

Наименование организации

Адрес: _____________________  Тел. __________

ИНН / КПП: ____________/ ____________ Р/с: __________________________

в наименование банка к/с: __________________________,  БИК: ___________.

Исх № __от __ _______202_ года

Председателю единой комиссии Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»

Заявка на участие в Конкурсе __________________________

(указать наименование Конкурса)

Настоящей заявкой ______________________________ «______________»

(указать наименование Участника конкурса)

в  лице __________________________________________________, действующ__ на основании ____________, выражает согласие и готово выполнить работы, в соответствии с условиями, изложенными в конкурсной документации от ___ ________ 202_ года и проекте договора, являющемся приложением к вышеуказанной конкурсной документации.

Наименование работ:______________________________________________

Общая стоимость работ составляет: ______________ (_____________) российских рублей, 00 копеек,  в т.ч. НДС __% : ______________ (_____________) российских рублей, ___ копеек.

Стоимость включает в себя уплату налогов, сборов, доставку, страхование и другие обязательные платежи и является конечной.

| (подпись) |  | (Ф.И.О. подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

Приложение

к заявке на участие в Конкурсе

от «___» ___________ 2020 г.

№ ___________________

Форма 1-А

Анкета Участника Конкурса

Таблица-1. Общие сведения

| № п/п | Наименование |  |  | Сведения об Участнике Конкурса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Полное и сокращенное наименование Участника Конкурса, почтовый адрес, телефон, факс‚ адрес электронной почты |  |  |  |  |
|  | Дата, место и орган регистрации Участника Конкурса, организационно правовая форма‚ форма собственности |  |  |  |  |
|  | Заверенные копии учредительных и регистрационных документов Участника Конкурса (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ (не более чем за 1 месяц до даты предоставления), Устав, правоустанавливающие документы, протокол об одобрении крупной сделки) |  |  |  |  |
|  | Прежнее название Участника Конкурса, если оно менялось, дата смены названия |  |  |  |  |
|  | Структура Участника Конкурса, наличие филиалов, дочерних предприятий |  |  |  |  |
|  | Банковские реквизиты Участника Конкурса |  |  |  |  |
|  | Профилирующее направление деятельности Участника Конкурса |  |  |  |  |
|  | - Бухгалтерская отчетность Участника Конкурса за последний отчетный период |  |  |  |  |
|  | - Сведения об участии Участника Конкурса в судебных процессах |  |  |  |  |
|  | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника Конкурса с указанием должности и контактного телефона |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (Ф.И.О. подписавшего, должность) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |

Приложение

к заявке на участие в Конкурсе

от «___» ___________ 2020 г.

№ ___________________

Форма 1-Б

ЗАЯВЛЕНИЕ

о соответствии требованиям Конкурсной документации

Настоящим _____________________________________________________

(указать наименование Участника Конкурса),

в лице ________________________________________________________,

(ФИО)

действующ___ на основании _____________________, заявляет о том, что:

- _________________________________________ соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг по издательской деятельности;

- в отношении _________________________________________ не проводиться процедура ликвидации и отсутствует решения арбитражного суда об открытии конкурсного производства;

- деятельность _________________________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

- _________________________________________ отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (rnp.fas.gov.ru).

Подтверждая вышеуказанное _______________________________________

(указать наименование Участника Конкурса)

окажет необходимое содействие Заказчику в случае, если возникнет необходимость получить документальное подтверждение данной информации.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

Приложение

к заявке на участие в Конкурсе

от «___» ___________ 2020 г.

№ ___________________

Форма 1-В

Сведения об опыте выполнения аналогичных работ Участником конкурса

В этой форме приведены годовые объемы выполнения аналогичных работ, соответствующих требованиям, установленным в Конкурсной документации.

| Год | Количество выполненных договоров на выполнение аналогичных работ по предмету закупки |
| --- | --- |
| 2020 |  |
| 2019 |  |
| 2018 |  |
| 2017 |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

Приложение

к заявке на участие в Конкурсе

от «___» ___________ 2020 г.

№ ___________________

Форма 1-Г

Предложение участника открытого конкурса

о качестве оказываемых РАБОТ, услуг

___________ (участник открытого конкурса) предлагает выполнить работы (оказать услуги), являющиеся объектом закупки на следующих условиях.

Предложение участника открытого конкурса о качестве работ (услуг) должно включать все положения Части V. «Техническая часть» и предложения участника открытого конкурса в виде комментариев к соответствующим положениям Части V. «Техническая часть» (комментарии участника открытого конкурса выделяются курсивом).

Предложения участника конкурса будут учитываться при рассмотрении и оценке заявок на участие в открытом конкурсе.

Оценка осуществляется в сравнении с заявками, поданными всеми участниками открытого конкурса.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

Приложение

к заявке на участие в Конкурсе

от «___»________ 2020 г.

№_____________

Форма 2

Доверенность

«____» ______________ 202_ г.                               		     № _________

______________________________________________________________

(наименование  организации Участника Конкурса)

в лице _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующ___ на основании __________________________ настоящим доверяет ________________________________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт серия _______ №________ выдан _________________________________ __ _______________________, представить нашу заявку на участие в Конкурсе, вести переговоры, давать разъяснения Заказчику по заявке на участие в Конкурсе, присутствовать на вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе, соглашаться/не соглашаться с исправлением выявленных ошибок, подписывать протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе __________________________________________, проводимого Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

Подпись гр. _____________________   ______________ удостоверяю.

(Ф.И.О. представителя)                (подпись)

Доверенность действительна по  «____» __________ 20__  года.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

Приложение

к заявке на участие в Конкурсе

от «___»_______ 2020 г.

№____________

Форма 3

Запрос на разъяснение Конкурсной документации

от «___» __________ 2020 г.

№ ___________________

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:

| № п/п | Раздел Конкурсной документации | Ссылка на пункт Конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________ __________________________________________________________________

| (подпись) |  | (Ф.И.О. подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |

- Часть IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Москва				     	                     	           «____» _________ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Легостаева Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждая по отдельности «Сторона», на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №____ от __________2020 г.  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ) (далее – Работы).

1.2. Перечень и объемы Работ, являющиеся предметом настоящего Договора, определены в Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Сроки выполнения Работ, по настоящему Договору определены в Календарном плане выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

2.1.2. Требовать от Исполнителя полного, своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика принять своевременно и качественно выполненные Работы.

2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты своевременно и качественно выполненных Работ в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.3. Привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению обязательств по настоящему Договору соисполнителей без увеличения стоимости Работ по настоящему Договору. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Договора;

2.2.4. запрашивать и получать от Заказчика имеющуюся у него информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные Исполнителем Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Оплатить выполненные Исполнителем Работы в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Выполнять качественно все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

    - Устранять по претензии Заказчика, недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Работ, в согласованные с Заказчиком сроки, согласно условиям настоящего Договора.

2.4.3. Предоставить по требованию Заказчика необходимые отчетные документы.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, а ее структура указана в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2.	Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора.

Оплата осуществляется по этапам в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Договору) за фактически выполненные Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами (или их уполномоченными представителями) отчетных материалов.

В случае досрочной приемки Работ по этапу Договора (п. 4.10. настоящего Договора) срок оплаты Работ может быть увеличен исходя из положений бюджетного законодательства, но не позднее срока, установленного Календарным планом для каждого этапа Договора.

3.3. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Стороны несут ответственность за корректное указание своих банковских реквизитов в рамках настоящего Договора и ответственность за информирование другой Стороны об их изменении, включая ответственность за последствия несвоевременного информирования.

3.5. В цену настоящего Договора включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма Договора, подлежащая уплате физическому лицу, должна быть уменьшена, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Исполнитель выполняет Работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием на выполнение Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.2. Содержание Работ определяется Техническим заданием на выполнение Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.3. Сроки выполнения Работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.4. Приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии со сроками и содержанием Работ, определенными Приложениями № 1, 2 к настоящему Договору.

4.5. Исполнитель обязан не позднее даты окончания срока выполнения Работ по этапу, определенного Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), в письменной форме известить Заказчика о готовности к сдаче Работ по этапу, предусмотренных настоящим Договором. Извещение о готовности к сдаче Работ по этапу должно быть подписано Исполнителем или уполномоченным им лицом.

4.6. К извещению должны быть приложены отчетные материалы (результаты Работ по этапу), предусмотренные Техническим заданием на выполнение Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.6 настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по этапу настоящего Договора на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и Техническом задании на выполнение Работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), и направляет заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных Работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных Работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов Работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки (произвести доработки) за свой счет.

4.8. Исполнение обязательств подтверждается отчетными материалами соответствующих этапов Календарного плана, подписанными Сторонами.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Извещения о готовности к сдаче Работ по этапу обязан подписать переданный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

4.9. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Извещения о готовности к сдаче работы по этапу Заказчик не предоставит подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных по этапу или мотивированный отказ от его подписания, обязательства Исполнителя считаются исполненными должным образом и в полном объеме. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется, подписывается со своей стороны и представляется Заказчику для согласования и утверждения План устранения замечаний с указанием сроков их исполнения за счет Исполнителя. Оплата Заказчиком выполненных Работ в этом случае производится после подписания Сторонами Протокола устранения замечаний и соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу.

4.10. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные Работы, а Заказчик вправе принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и с учетом положений бюджетного законодательства.

4.11. Датой выполнения Работ по этапу Договора считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ, или дата подписания Протокола устранения замечаний, если такой был составлен.

4.12. Исполнитель предоставляет гарантийные обязательства на результаты выполненных работ в течение 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За все действия (бездействия) соисполнителей Исполнитель несет ответственность в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ________ руб. в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ________ руб. в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в период действия Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также война или военные действия, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения Договора. Обязанность доказывания возникновения обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего Договора, выполнению обязательств которой препятствуют указанные обстоятельства.

7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств, Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения её обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону.

7.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия, а также может явиться основанием для расторжения обязательств по настоящему Договору со стороны Заказчика, в случае если форс-мажорные обстоятельства длятся в течение 3-х и более месяцев.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее                     5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

8.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

8.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами при условии его одобрения Наблюдательным советом МУМЦФМ (крупная сделка) и действует до 31 декабря 2020 г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Изменение условий настоящего Договора может иметь место в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российским Федерации.

10.2.	Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объёме.

10.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если они подписаны Сторонами в дополнительном соглашении.

10.4. Исполнитель выражает свое согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органам государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического, фактического, и/или почтового адреса, названия, банковских и иных реквизитов, ответственных лиц Сторон указанная Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону со ссылкой на настоящий Договор. При этом дополнительное соглашение может не заключаться.

10.6. Во всем ином, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.8. Лица, ответственные за исполнение Договора и оперативные решения возникающих вопросов:

со стороны Заказчика – Маляров Дмитрий Николаевич, тел.: +7 495 950-30-49, электронная почта: Malyarov@mumcfm.ru

со стороны Исполнителя - ________________________ тел. ________ , электронная почта ______

10.9. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Календарный план;

Приложение № 3. Структура цены.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| МУМЦФМ |  |
| ИНН 7708584356 КПП 770601001 л/сч: 711Г5810001 в УФК по г. Москве р/сч: 40501810345251000279 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу БИК 044525000 ОКПО 93263324 ОКТМО 45384000000 ОГРН 1057749484726 Адрес: 119017, Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1. Тел.: +7 (495) 950-30-65 Факс: +7 (495) 950-35-32 E-mail: info@mumcfm.ru |  |

| Генеральный директор МУМЦФМ ________________ Е.Ю. Легостаев | _________________ _____________ |
| --- | --- |

м.п.							       м.п.

Приложение № 1

к Договору № ____

от «___»_________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ)

г. Москва							            «__   »___________2020 г.

В соответствии с Частью V. «Техническое задание» конкурсной документации на право заключения договора на выполнение работ модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ).

| Генеральный директор МУМЦФМ ____________________Е.Ю. Легостаев | _________________ _____________ |
| --- | --- |

м.п.										 м.п.

Приложение № 2 к Договору №_______ от «___» _________2020 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на модернизацию системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ)

| № этапа |  | Наименование | Сроки этапа |  |  | Отчетные материалы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1-ый этап |  | Поставка неисключительной лицензии на использование Vinteo Server HD720 | Дата заключения Договора | Не позднее 2 недель с момента подписания Договора |  | 1. Акт приема-передачи прав 2. Акт сдачи-приёмки выполненных работ 3. Счет 4. УПД |  |
| 2-ой этап |  | Поставка платформы внешнего контура видеоконференцсвязи, включая поставку оборудования и монтажные работы | Дата заключения Договора | Не позднее 4 недель с момента подписания Договора |  | 1. Акт приема-передачи прав 2. Акт сдачи-приёмки выполненных работ 3. Счет 4. УПД |  |
| 3-ий этап |  | Поставка подсистемы распределенного перевода, включая поставку оборудования и монтажные работы | Дата заключения Договора | Не позднее 5 недель с момента подписания Договора |  | 1. Акт приема-передачи прав 2. Акт сдачи-приёмки выполненных работ 3. Счет 4. УПД |  |
| 4-ый этап |  | 1. Поставка подсистемы управления и мониторинга системы ВКС включая поставку оборудования и монтажные работы. 2. Интеграция поставленного оборудования и лицензий в существующую систему ВКС. Ввод модернизируемой системы ВКС в эксплуатацию | Дата заключения Договора | Не позднее 6 недель с момента подписания Договора |  | 1. Акт приема-передачи прав 2. Акт сдачи-приёмки выполненных работ 3. Счет 4. УПД 5. Акт ввода в эксплуатацию Системы; 6. Программа и методика испытаний Системы; 7. Протокол испытаний Системы; 8. Руководство администратора Системы. 9. Руководство пользователя Системы. 10. Дистрибутив подсистемы программы управления. |  |
|  | Генеральный директор МУМЦФМ __________________________ ___________________/_____________/ |  |  |  | Исполнитель ______________________ _____________ /_______________/ |  |  |

Приложение № 3

к Договору № ____

от «___» _________2020 г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ)

1-ый этап

Поставка неисключительной лицензии на использование Vinteo Server HD720

| № п/п | Наименования | Кол-во | Цена включая НДС | Сумма включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server HD720 wSP1 CAL, включая 1 год стандартных обновлений (VS-MFM798S-VSHC-OL1) | 52 |  |  |
| 2 | Работы по распределению лицензий и настройке | 1 |  |  |

2-ой этап

Поставка платформы внешнего контура видеоконференцсвязи, включая поставку оборудования и монтажные работы

| Номер п.п. | Наименования | Кол-во | Цена включая НДС | Сумма включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server Cascade connection wSP1D (VS-MFM798S-VSСD-OL1) | 1 |  |  |
| 2 | Аппаратная платформа сервера видеоконференций Vinteo 100HD720p30 (MFM798S1-VSAS100HC-FL) | 1 |  |  |
| 3 | Работы по монтажу, настройке, разработке документации | 1 |  |  |

3-ий этап

Поставка подсистемы распределенного перевода, включая поставку оборудования и монтажные работы

| Номер п.п. | Наименования | Кол-во | Цена включая НДС | Сумма включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный блок системы синхронного перевода | 1 |  |  |
| 2 | ПК для системы синхронного перевода | 1 |  |  |
| 3 | Комплект коммутации и монтажных аксессуаров | 1 |  |  |
| 4 | Пульт переводчика | 2 |  |  |
| 5 | Микрофон на гусиной шее | 2 |  |  |
| 6 | Наушники переводчика | 2 |  |  |
| 7 | Дисплей | 2 |  |  |
| 8 | Лицензия на программное обеспечение синхронного перевода | 1 |  |  |
| 9 | Лицензия на программное обеспечение коммутации аудио сигналов | 1 |  |  |
| 10 | Передатчик сигнала HDMI, RS-232 и ИК по кабелю витая пара | 2 |  |  |
| 11 | Приемник сигнала HDMI, RS-232 и ИК из кабеля витая пара | 2 |  |  |
| 12 | Видеотерминал Polycom RealPresence Group 500 – 720p | 1 |  |  |
| 13 | Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server HD720 wSP1 CAL включая 1 год стандартных обновлений | 2 |  |  |
| 14 | Матричный коммутатор 8х8 HDMI с эмбеддированием / деэмбеддированием звука, с поддержкой разрешения 4К | 1 |  |  |
| 15 | Цифровая аудио платформа | 1 |  |  |
| 16 | Ethernet коммутатор сети управления и Dante | 1 |  |  |
| 17 | Стойка для оборудования с аксессуарами 42U | 1 |  |  |
| 18 | Сетевая аудиокарта протокола Dante | 1 |  |  |
| 19 | Работы по монтажу, настройке и разработке документации | 1 |  |  |

4-ый этап

Поставка подсистемы управления и мониторинга системы ВКС, включая поставку лицензий. Интеграция поставленного оборудования и лицензий в существующую систему ВКС. Ввод модернизируемой системы ВКС в эксплуатацию

| Номер п.п. | Наименования | Кол-во | Цена включая НДС | Сумма включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер управления | 1 |  |  |
| 2 | Лицензия на контроллер управления для одного рабочего места | 1 |  |  |
| 3 | Персональный компьютер управления и мониторинга | 1 |  |  |
| 4 | Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server HD720 wSP1 CAL включая 1 год стандартных обновлений | 1 |  |  |
| 5 | Комплект коммутации и монтажных аксессуаров | 1 |  |  |
| 6 | Работы по монтажу, настройке и программированию системы управления и разработка отчетной документации | 1 |  |  |

- ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации системы видеоконференцсвязи единого информационного пространства евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ВКС ЕИП ЕАГ)

- Актуальность работ

Система видеоконференцсвязи (ВКС) единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), оператором которой выступает МУМЦФМ, позволяет оперативно осуществлять взаимодействие между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) и иными государственными органами, другими заинтересованными участниками национальных антиотмывочных систем государств ЕАГ/СНГ.

На текущий момент система ВКС объединяет ПФР Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Российской Федерации.

Ежегодно с участием национальных ПФР проводится свыше 50 экспертных мероприятий, участие в которых каждый год принимают в среднем 2000 представителей от более чем 100 министерств, ведомств, вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ), частного сектора и иных участников национальных антиотмывочных систем.

К мероприятиям, реализуемым с использованием системы ВКС, относятся рабочие встречи и совещания, обучающие мероприятия, круглые столы по практическому обмену опытом, встречи оценщиков «лицом к лицу», целевые тренинги для государств при подготовке к выездным миссиям в рамках взаимной оценки и другие мероприятия. Особенно востребована система ВКС секретариатами ЕАГ и СРПФР для проведения заседаний рабочих и экспертных групп в межсессионный период.

Актуальность модернизации системы ВКС обусловлена как дальнейшим ростом числа абонентов из зарубежных государств, включая государства дальнего зарубежья (с одновременной организацией многоканального синхронного перевода), так и ограничением на очное участие в мероприятиях на международных площадках (ФАТФ, ЭГМОНТ, МАНИВЭЛ, ЕАГ, СРПФР и др.) в связи с закрытием границ вследствие пандемии и изменением на дистанционный формат всех ранее запланированных мероприятий. При этом потенциальное количество участников таких мероприятий, а также необходимость организации участия параллельно в нескольких мероприятиях одновременно, существенно превышает существующие возможности системы ВКС.

Так, в рамках модернизации, проведенной в конце 2019 г., была реализована возможность разделения Системы ВКС на два контура с сохранением принципов надежности и безопасности связей между узлами, входящими в ее состав. В марте 2020 года запущена тестовая эксплуатация Внешнего контура ВКС, а 14 апреля он был введен в эксплуатацию. Это позволило с апреля по июнь с.г. провести 103 конференции.

Предлагаемая модернизация системы ВКС позволит не только полностью обеспечить требуемый технический уровень при проведении международных мероприятий, но и повысить безопасность контура ВКС до уровня международных стандартов, а также позволит нивелировать связанные с пандемией риски, обеспечив зарубежным ПФР доступ к системе ВКС в условиях значительного роста абонентских точек и их категорий (групповые и индивидуальные комплекты ВКС, ноутбуки с доступом в сеть Интернет и др.).

- ЦЕЛи И ЗАДАЧИ РАБОТ

  - Целями работ является:

- обеспечение надежного оперативного взаимодействия между национальными ПФР;

- дистанционное обучение и повышение квалификации участников национальных антиотмывочных систем;

- расширение контура ВКС за счет государств ЕАГ/СНГ;

- расширение контура ВКС за счет национальных участников антиотмывочных систем государств ЕАГ/СНГ (государственные органы, частный сектор и др.

- дальнейшая интеграция вузов МСИ в контур ВКС;

- расширение контура ВКС за счет организаций-наблюдателей ЕАГ.

  - Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленных целей при выполнении работ:

2.2.1. Поставка необходимого количества лицензий на подключение удаленных абонентов.

2.2.2. Поставка платформы внешнего контура видеоконференцсвязи, обеспечивающей подключение до 100 абонентов через программную платформу или вэб-интерфейс и возможность работы серверов Центрального узла системы видеоконференцсвязи в режиме каскада, с условием сохранения требований безопасности к работе закрытого контура.

2.2.3. Поставка подсистемы распределенного перевода, обеспечивающей возможность проведения видеоконференций с синхронным переводом для двух языковых групп.

2.2.4. Поставка подсистемы управления и мониторинга системы ВКС, обеспечивающей удаленное управление всеми подсистемами ВКС, включая внешний и закрытый контур ВКС, подсистему распределенного перевода, подсистему звукоусиления, подсистему аудио и видеозаписи.

2.2.5. Интеграция поставленного оборудования и лицензий в существующую систему ВКС.

2.2.6. Ввод модернизируемой системы ВКС (далее – Система) в эксплуатацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Общие требования к выполнению работ

В рамках реализации договора Заказчик устанавливает требование, что после поставки Оборудования необходимо провести его монтаж и наладку в соответствии с технической документацией на него, а также дальнейшее гарантийное обслуживание его в течение гарантийного срока. Требования к гарантийному сроку Оборудования и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Оборудования, а также к осуществлению монтажа и наладки Оборудования установлены в данном разделе.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Оборудования, установленные в данной документации, необходимы для достижения основной цели закупки, а также для обеспечения взаимодействия поставляемого Оборудования с Оборудованием, используемым Заказчиком.

  - Общие требования к оборудованию

    - Общие требования

У Заказчика на данный момент имеется система ВКС, построенная на базе серверного оборудования с установленным программным обеспечением компании Vinteo.

Результатом поставки должно стать расширение функционала Системы с использованием имеющегося и поставляемого оборудования и лицензий.

Применяемое оборудование должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения функционала Системы без нарушения ее работоспособности.

В ходе поставки необходимо:

- доставить оборудование по адресу, указанному Заказчиком;

- выполнить монтажные и пусконаладочные работы;

- провести обучение ответственных лиц Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание оборудования;

- осуществить тестирование (фактическое использование в работе) всего оборудования.

В комплект поставляемого Оборудования должны входить кабели и аксессуары, необходимые для монтажа и подключения оборудования согласно требованиям данного описания объекта закупки (технического задания) и инструкциям по эксплуатации.

В комплект поставляемых лицензий должны входить все необходимые работы, прошивки, лицензии по обновлению внутреннего программного обеспечения имеющегося оборудования для установки лицензий, согласно требованиям данного описания объекта закупки (технического задания) и инструкциям по эксплуатации.

Заказчик оставляет за собой право перед приемкой Оборудования (лицензий) провести полную проверку всего предлагаемого к поставке Оборудования (лицензий) на соответствие всем требованиям настоящего раздела, а также конкретным показателям, указанным Заказчиком в настоящем Техническом задании. Проверка может происходить с участием независимых экспертов. В случае несоответствия, такое Оборудование (лицензии) не принимается к приемке, а Исполнитель не допускается к началу работ, до устранения всех замечаний ко всему поставляемому товару.

    - Требования к поставке лицензий

Необходимо произвести расширение функционала существующей Системы поставкой и установкой дополнительных лицензий.

    - Требования к платформе Внешнего контура видеоконференцсвязи

Необходимо произвести поставку и установку серверного оборудования с установленным программным обеспечением компании Vinteo для Внешнего контура ВКС и осуществить каскадное соединение двух серверов с условием сохранения требований безопасности к работе закрытого контура.

    - Требования к подсистеме распределенного перевода

Необходимо произвести поставку и установку оборудования для реализации задачи по организации синхронного перевода видеоконференций, как с задействованием, так и без задействования локально расположенных рабочих мест.

Необходимо провести установку и настройку подсистемы, с точки зрения добавления указанного выше функционала. Подсистема должна быть построена на базе современных технологий, поддерживающих основные стандарты и протоколы передачи аудио и видео данных. Необходимо наличие элементов следующих подсистем: конференц-системы, отображения, видеокоммутации, видеозаписи, обработки звука, звукоусиления.

    - Требования к подсистеме управления и мониторинга системы ВКС

Необходимо произвести поставку и установку оборудования для реализации задачи по организации системы управления комплексом Vinteo с подсистемой синхронного перевода.

Необходимо провести установку и настройку системы, с точки зрения добавления указанного выше функционала. Система должна быть построена на базе современных технологий, поддерживающих основные стандарты и протоколы управления.

  - Функциональные требования, предъявляемые к поставляемому оборудованию

Необходимо обеспечить расширение функционала существующей системы ВКС за счет введения в эксплуатацию поставляемого оборудования в соответствии со структурной схемой (рис. 1).

Уникальность решения данной задачи достигается за счет общей интеграции подсистем в единый работающий комплекс с централизованным управлением подсистемами за счет использования промышленных протоколов (интерфейсов) взаимодействия.

    - Требования к лицензиям

Устанавливаемые лицензии должны обеспечить расширение функционала ВКС путем обновления оборудования без потери гарантийных обязательств со стороны производителя и установки дополнительных лицензий без потери гарантийных обязательств со стороны производителя.

    - Требования к платформе внешнего контура видеоконференцсвязи

Необходимо обеспечить полную совместную работу поставляемого Внешнего и имеющегося закрытого контуров.

    - Требования к подсистеме распределенного перевода

3.3.3.1. Требования к конференц-системе

Оборудование конференц-системы должно интегрироваться с оборудованием всех остальных элементов и обеспечивать:

- проведение видеоконференций с синхронным переводом, в т.ч.: в том числе:

- высококачественное звукоусиление речи участников, в т.ч. с использованием системы звукоусиления;

- возможность ручного (нажатием на кнопку микрофона выступающим) и удаленного (оператором) управления включением/выключением микрофонов;

- работу синхронных переводчиков;

- иметь возможность расширения функциональности системы приобретением специализированного программного обеспечения, имеющего многомодульную структуру.

Каждое рабочее место переводчика должно оснащаться специализированным микрофонным пультом.

На пультах должны присутствовать:

- индикаторы вызова по телефону или интеркому;

- светодиодные индикаторы занятости каналов;

- регуляторы для настройки каналов и других функций;

- вращающийся регулятор громкости динамика;

- вращающийся регулятор громкости наушников;

- вращающиеся регуляторы низких и высоких частот;

- дисплей с подсветкой, показывающий: выбранный и работающий выходной канал в виде номера канала и сокращенного названия языка, а также уровня сигнала; выбранный входной канал в виде номера и сокращенного названия языка, а также уровня сигнала; сообщения.

Подписи органов управления пультов должны быть нанесены, в том числе, с помощью шрифта Брайля для обеспечения работы переводчиков с ограниченными возможностями.

Микрофонные пульты должны иметь возможность подключаться к ядру системы как напрямую, с помощью обычного кабеля типа FTP, так и через сеть заказчика с использованием оптических линий связи.

В целях унификации центральное оборудование конференц-системы должно поддерживать подключение врезных проводных или беспроводных, или настольных микрофонных пультов.

Для повышения надежности все соединения пультов должны быть выполнены по кольцевой топологии с прокладкой кабелей в разных трассах, чтобы в случае перебоя какого-либо кабеля система сохраняла полную работоспособность.

3.3.3.2. Требования к системе обработки звука

Система аудиокоммутации должна обеспечивать свободную коммутацию входов/выходов с необходимой поканальной обработкой: автоматическим и стандартным микшированием, эквализацией, эхоподавлением, подавлением обратной связи и другими функциями.

Система должна быть выполнена в виде цифровых устройств, реализующих заявленную функциональность и объединяемых по цифровой шине стандарта Dante с любым используемым заказчиком оборудованием с портами Dante.

3.3.3.3. Требования к системе отображения информации

Система отображения информации строится на базе поставляемых ЖК-дисплеев переводчиков.

Мониторы должны иметь широкоформатные экраны, поддерживать различные входные разрешения, иметь необходимые входы согласно требованиям подсистемы отображения. Показ материалов на системы отображения должен производиться со всех имеющихся и поставляемых источников комплекса.

3.3.3.4. Требования к системе видеокоммутации и преобразования

Система видеокоммутации и преобразования должна строиться на базе коммутаторов, распределителей, обеспечивающих передачу видеоизображений на устройства отображения информации и на оборудование ВКС. В качестве базовых интерфейсов передачи видеосигнала в помещениях Заказчика принять интерфейс HDMI. Система видеокоммутации и преобразования должна обеспечивать возможность отображения видеосигналов от всех источников комплекса.

Оборудование коммутации и распределения должно обеспечивать коммутацию упомянутых видеосигналов и их распределение на систему отображения информации.

3.3.3.5. Требования к системе видеоконференцсвязи

Система видеоконференцсвязи создана на базе двух систем видеоконференцсвязи (имеющегося и поставляемого в рамках работ), обеспечивающих подключение и маршрутизацию аудио и видеоканалов между разными языковыми группами (конференциями), созданными в комплексе Vinteo, с подмешиванием или замещением языковых каналов языковыми каналами от переводчиков с синхронизацией аудио и видео потоков.

    - Требования к подсистеме управления и мониторинга системы ВКС

Подсистема управления и мониторинга предназначена для обеспечения эффективной работы оператора.

Управление системой в целом должно осуществляться с места оператора с помощью компьютера.

Система управления должна управлять следующими подсистемами:

- конференц-системой;

- подсистемой отображения информации;

- подсистемой видеокоммутации;

- подсистемой видеозаписи;

- подсистемой обработки звука;

- подсистемой звукоусиления.

Управление внешними системами должно осуществляться по стандартным протоколам: IP, RS-232, RS-422, RS-485, DMX и др.

Подсистема управления и мониторинга должна поддерживать автоматическое управление подключением и маршрутизацией аудио и видеоканалов между разными языковыми группами (конференциями), созданными в комплексе Vinteo, с подмешиванием или замещением языковых каналов языковыми каналами от переводчиков с синхронизацией аудио и видео потоков.

  - Требования, предъявляемые к установке поставляемого оборудования

Установку поставляемого оборудования необходимо осуществить в соответствии со схемой подключения оборудования (рис. 2).

    - Требования к установке лицензий

Необходимо выполнить следующие работы:

- прошивка имеющегося оборудования, обновление программного обеспечения для установки лицензий;

- установка собственно лицензий;

- осуществление тестирования оборудования, в том числе с подключением части или всех удаленных точек (с возможным присутствием в них по требованию заказчика).

    - Требования к установке платформы Внешнего контура видеоконференцсвязи

При установке платформы Внешнего контура видеоконференцсвязи необходимо выполнить следующие работы:

    - подготовку готовых кабельных трасс: установка коробов, подвесных кабеленесущих конструкций;

      - прокладку кабелей по готовым кабельным трассам: затяжка кабелей в гофры, прокладка кабелей по кабельным трассам;

      - прозвонка, маркировка кабелей;

    - установку оборудования:

      - изготовление выводов из кабельных трасс;

      - установка кронштейнов, крепежей;

      - установка оборудования на кронштейны, монтаж в отверстия;

      - пайка, обжим разъемов;

      - маркировка кабелей;

      - коммутация оборудования;

      - окончательная укладка кабеля;

      - установка распределителей;

      - подключение к сети электропитания и заземления здания.

    - подготовку оборудования к наладке:

      - проверка прохождения сигналов;

      - прошивка оборудования;

    - наладку элементов:

      - проверка качества прохождения сигналов;

      - выбор основных характеристик сигналов;

      - настройка оборудования;

    - наладку системы в целом:

      - проверка кабельной инфраструктуры;

      - коррекция настройки;

      - комплексная настройка и наладка системы.

    - установку лицензий для расширения функционала

      - обновление оборудования без потери гарантийных обязательств со стороны производителя;

      - установку дополнительных лицензий без потери гарантийных обязательств со стороны производителя.

    - Требования к установке подсистемы распределенного перевода

При установке подсистемы распределенного перевода необходимо выполнить работы в объеме, изложенном в п.3.4.2.

    - Требования к установке подсистемы управления и мониторинга системы ВКС

При установке подсистемы управления и мониторинга системы ВКС необходимо выполнить работы в объеме, изложенном в п.3.4.2.

  - Требования, предъявляемые к надежности поставляемого оборудования

Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в течение не менее 12 часов в сутки в обслуживаемом режиме.

Гарантийный срок на модернизированную часть системы ВКС – 1 год с даты сдачи ее в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться на местах установки этого оборудования. Если Исполнитель не смог выполнить необходимые работы по восстановлению работоспособности оборудования на месте его установки (под местом установки понимается конечное место эксплуатации оборудования у Заказчика), то он должен выполнить эти работы в авторизованном сервисном центре производителя оборудования. При этом Исполнитель должен обеспечить доставку оборудования в авторизованный сервисный центр производителя и обратно своими силами и за свой счет.

Исполнитель должен осуществлять при необходимости консультативную телефонную поддержку (в режиме 8 х 5 по Московскому времени) в течение 1 года с даты подписания акта сдачи-приемки работ без дополнительной оплаты.

Дата выпуска оборудования и материалов – не ранее 2019 года.

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.

  - Требования, предъявляемые к исполнительной документации на поставляемое оборудование

    - Требования к исполнительной документации на лицензии

После поставки, монтажа и наладки оборудования Исполнитель должен предоставить Заказчику соответствующие сертификаты.

    - Требования к исполнительной документации на платформу внешнего контура видеоконференцсвязи

После поставки, монтажа и наладки платформы внешнего контура видеоконференцсвязи Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, включающую:

- план расположения оборудования;

- структурную схему;

- схему электрическую соединений;

- схему расположения оборудования в стойке;

- общую пояснительную записку;

- ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, общие указания;

- спецификацию оборудования, материалов и крепежных элементов;

- руководство по эксплуатации;

- руководство по техническому обслуживанию.

Исполнитель должен предоставить Заказчику оригинальную заводскую эксплуатационную и сервисную документацию на все оборудование.

    - Требования к исполнительной документации на подсистему распределенного перевода

После поставки, монтажа и наладки подсистемы распределенного перевода Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную документацию в объеме, изложенном в п.3.6.2.

    - Требования к исполнительной документации на подсистему управления и мониторинга системы ВКС

После поставки, монтажа и наладки подсистемы управления и мониторинга системы ВКС Исполнитель должен предоставить Заказчику исполнительную документацию в объеме, изложенном в п.3.6.2.

  - Перечень и требования, предъявляемые к поставляемому оборудованию

3.7.1. Перечень поставляемых лицензий

| Производитель | Модель | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinteo | VS-MFM798S-VSHC-OL1 | Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server HD720 wSP1 CAL, включая 1 год стандартных обновлений | 52 |

    - Перечень поставляемого оборудования на платформу внешнего контура видеоконференцсвязи

| Производитель | Модель | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Vinteo | VS-MFM798S-VSСD-OL1 | Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server Cascade connection wSP1D | 1 |
| Vinteo | MFM798S1-VSAS100HC-FL | Аппаратная платформа сервера видеоконференций Vinteo 100HD720p30. | 1 |

    - Перечень и требования к поставляемому оборудованию на подсистему распределенного перевода

Перечень поставляемого оборудования

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Центральный блок системы синхронного перевода | 1 |
| ПК для системы синхронного перевода | 1 |
| Комплект программного обеспечения для управления системой синхронного перевода | 1 |
| Пульт переводчика | 2 |
| Микрофон на гусиной шее | 2 |
| Наушники переводчика | 2 |
| Дисплей | 2 |
| Передатчик сигнала HDMI, RS-232 и ИК по кабелю витая пара | 2 |
| Приемник сигнала HDMI, RS-232 и ИК из кабеля витая пара | 2 |
| Видеотерминал | 1 |
| Vinteo VS-MFM798S-VSHC-OL1 Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server HD720 wSP1 CAL +включая 1 год стандартных обновлений | 2 |
| Наименование | Кол-во |
| Матричный коммутатор | 1 |
| Цифровая аудио платформа | 1 |
| Ethernet коммутатор сети управления и Dante | 1 |
| Рэковая стойка | 1 |
| Комплект монтажных кабелей и аксессуаров | 1 |

Требования к поставляемому оборудованию (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам и иные требования)

| № пози-ции | Наименование товара | Наименование показателя | Минималь-ные значения показателей | Максимальные значения показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цент-ральный блок системы синхронного перево-да | Порты шины конференц-системы | 4 | - | - | шт. |
|  |  | Количество входов и выходов XLR | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Монтаж в стойку | - | - | Наличие | - |
|  |  | Подключение микрофонных пультов участников «в кольцо» | - | - | Наличие | - |
|  |  | Режимы проведения конференции | - | - | без запроса, с запросом, с запросом без возможности отказаться от выступления, прямой, FIFO (первый вошел - первый вышел), замещение, по группам (4 группы) | - |
|  |  | Масса | - | до 3 | - | кг |
|  |  | Максимальный объем внешнего накопителя | 500 | - | - | Гб |
|  |  | Встроенная память для записи аудио | 8 | - | - | Гб |
|  |  | Частотная характеристика симметричных аудио входов и выходов XLR в пределах не уже | 20 | 20000 | - | Гц |
|  |  | Максимальное энергопотребле-ние | - | до 450 | - | Вт |
|  |  | Встроенный web-сервер для управления конференциями | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность вручную можно задать временной лимит на отправку запросов на выступление по пункту повестки | - | - | Наличие | - |
|  |  | Динамический диапазон симметричных аудио входов и выходов XLR | более 90 | - | - | дБ |
|  |  | Внешний блок питания | - | - | Наличие | - |
|  |  | Максимальное расстояние между устройствами | 400 | - | - | м |
|  |  | LAN порт | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность записи на USB устройство | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность работы без ПК | - | - | Наличие | - |
|  |  | Регулятор громкости на передней панели | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность прямого выступления делегата, без запроса через председателя | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность тестирования динамиков устройств и индикации микрофонов | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность мониторинга состояния каждого устройства в составе конференц-системы и соединений конференц-сети. В т.ч. просмотр информации об устройствах, состояние батареи, статус. | - | - | Наличие | - |
|  |  | Поддержка внутренней связи (режим интеркома) между делегатами и/или кабинами переводчиков | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность звонков на конкретный пульт по внутренней связи с внешних устройств, если внешнее устройство поддерживает протокол Dante | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность использования внешних аудиоустройств с поддержкой Dante для участия в обсуждении | - | - | Наличие | - |
|  |  | Количество несимметричных аудио входов с разъемами «тюльпан» | от 1 | - | - | шт. |
|  |  | Встроенный динамический процессор с программируемым пороговым значением, отношением, атакой и спадом порогового шумоподави-теля, функциями АРУ и ограничителем | - | - | Наличие | - |
|  |  | Резервный разъем питания | - | - | Наличие | - |
|  |  | Порт Dante | - | - | Наличие | - |
|  |  | Количество несимметричных аудио выходов с разъемами «тюльпан» | от 1 | - | - | шт. |
|  |  | Конфигурации: «соединение по цепочке», «соединение по петлевому шлейфу». | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность «горячего резервирования» блоков-питания | - | - | Наличие | - |
|  |  | Категория кабеля для подключения | 5е | - | - | - |
|  |  | Порты шины конференц-системы | 4 | - | - | шт. |
|  |  | Возможность подключения пультов переводчиков в любом месте цепочки пультов (Встраиваемых панелей управления для устройства передачи голосового сигнала) | - | - | Наличие | - |
|  |  | Количество каналов переводов при подключении пультов переводчиков | от 60 | - | - | шт. |
|  |  | Кнопка включения записи на передней панели | - | - | Наличие | - |
|  |  | Возможность вывода повестки дня и результатов голосования на мобильные устройства участников при использовании стандартного ПО | - | - | Наличие | - |
|  |  | Частота сэмплирования некомпрессированного аудио передаваемого по системной шине от блока управления до пультов конференц-системы | 48 | - | - | кГц |
| 2 | Пульт переводчика | Отображение выбранного канала | - | - | Наличие | - |
|  |  | Индикация уровня звука | - | - | Наличие | - |
|  |  | Размер | - | ширина 300, высота до 100, глубина 160 | - | мм |
|  |  | Технология защиты слуха | - | - | Наличие | - |
|  |  | RJ 45 | более 2 | - | - | шт. |
|  |  | Встроенный дисплей (замер по диагонали) | более 6 | - | - | дюйм |
|  |  | Реле, выбор каналов A/B/C | более 5 | - | - | шт. |
|  |  | Разрешение дисплея | По горизонтали 800, по вертикали 300 | - | - | пиксель |
|  |  | Количество доступных каналов | 64 | - | - | шт. |
|  |  | Частотная характеристика громкоговорителя в пределах не уже | до 160 | от 19000 | - | Гц |
|  |  | Динамический диапазон громкоговори-теля | от 90 | - | - | дБ |
|  |  | Кнопки с надписями шрифтом Брайля, сигналы звуковой обратной связи для слабовидящих переводчиков | - | - | Наличие | - |
|  |  | Частотная характеристика микрофонного входа в пределах не уже | 25 | от 19000 | - | Гц |
|  |  | Частота обновления дисплея | 60 | - | - | Гц |
|  |  | Гнездо для наушников или гарнитур | более 2 | - | - | шт. |
|  |  | Максимальная выходная мощность выхода для наушников | от 10 | - | - | мВт |
|  |  | Мощность громкоговори-теля | более 1 | - | - | Вт |
|  |  | Масса | - | до 2 | - | кг |
|  |  | Потребляемая мощность | - | до 15 | - | Вт |
| 3 | Микро-фон на гусиной шее | Диаграмма направленности | - | - | Кардиоида | - |
|  |  | Защита от помех оборудования, использующего стандарт передачи данных GSM | - | - | Наличие | - |
|  |  | Съемный, на гибкой штанге | - | - | Наличие | - |
|  |  | Тип разъема | - | - | Совместимый с поставляемыми пультами | - |
|  |  | Масса | - | 100 | - | г |
|  |  | Соотношение сигнал-шум | от 67 | - | - | dB(A) |
|  |  | Длина | 380 | 420 | - | мм |
|  |  | Индикатор состояния на шее | - | - | Светящееся кольцо | - |
| 4 | Наушники переводчика | Диаметр чашек | - | до 55 | - | мм |
|  |  | Диаметр кабеля | - | до 3 | - | мм |
|  |  | Длина кабеля | от 1 | до 2 | - | м |
|  |  | Диаметр динамика | 40 | - | - | мм |
|  |  | Чувствитель-ность | 95 | - | - | дБ |
|  |  | Диапазон регулировки для размера головы с одной стороны | 60 | - | - | мм |
|  |  | Частотная характеристика в пределах не уже | до 21 | от 19000 | - | Гц |
| 5 | Передатчик сигнала HDMI, RS-232 и ИК по кабелю витая пара | Вход HDMI | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Выход RJ-45 HDBaseT | 1 | - | - | шт. |
|  |  | ИК порт | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Масса | - | 0,6 | - | кг |
|  |  | Полоса пропускания на графический канал | 3,4 | - | - | Гбит/с |
|  |  | Дальность передачи сигнала | 70 | - | - | м |
|  |  | Поддержка разрешений 2K и 4K | - | - | Наличие | - |
|  |  | Размеры | - | ширина до 20, глубина до 15, высота до 5 | - | см |
|  |  | Порт RS-232 | 1 | - | - | шт. |
| 6 | Прием-ник сигнала HDMI, RS-232 и ИК из кабеля витая пара | Выход HDMI | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Вход RJ-45 HDBaseT | 1 | - | - | шт. |
|  |  | ИК порт | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Масса | - | 0,6 | - | кг |
|  |  | Полоса пропускания на графический канал | от 3,2 | - | - | Гбит/с |
|  |  | Дальность передачи сигнала | 70 | - | - | м |
|  |  | Поддержка разрешений 2K и 4K | - | - | Наличие | - |
|  |  | Размеры | - | ширина до 19, глубина 12, высота до 2,5 | - | см |
|  |  | Порт RS-232 | 1 | - | - | шт. |
| 7 | Матрич-ный комму- татор | Эмбедирование и деэмбедирова-ние звука | - | - | Наличие | - |
|  |  | Выход HDMI, тип A (розетка) | 8 | - | - | шт. |
|  |  | Независимая матричная коммутация аудиосигналов с поддержкой ARC | - | - | Наличие | - |
|  |  | Вход небалансное аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) | 8 | - | - | шт. |
|  |  | Обнаружение активного источника и устройства отображения | - | - | Наличие | - |
|  |  | Поддержка выходного разрешения 4K/60 fps (4:2:0) и 4K/30 fps (4:4:4) | - | - | Наличие | - |
|  |  | Автоматический выбор входа согласно приоритету или по последнему подключенному источнику | - | - | Наличие | - |
|  |  | Монтаж в 19″ стойку | - | - | Наличие | - |
|  |  | Вход HDMI, тип A (розетка) | 8 | - | - | шт. |
|  |  | Пропускная способность | от 8,9 | - | - | Гбит/с |
|  |  | Встроенный генератор тестовых сигналов с различными настроечными изображениями | - | - | Наличие | - |
|  |  | Обновление прошивки | - | - | USB, Ethernet и RS-232 | - |
|  |  | Ячейки памяти для быстрого доступа к пресетам с настройками прибора | 8 | - | - | шт. |
|  |  | Выход балансное аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) | 8 | - | - | шт. |
|  |  | Отключаемая поддержка HDCP для каждого входа | - | - | Наличие | - |
|  |  | Автоматическое переключение HDMI с HDCP | - | - | Наличие | - |
| 8 | Видеотерминал | Видеовход HDCI (камера) | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Видеовход HDMI 1.3 | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Видеовход VGA | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Автоматическое шумоподавление | - | - | Наличие | - |
|  |  | Макс. количество HD-подключений | более 3 | - | - | шт. |
|  |  | Видеовыход HDMI 1.3 | от 1 | - | - | шт. |
|  |  | Аудиовход HDCI (камера) | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Поддержка кодеков | - | - | H.261, H.263, H.264 | - |
|  |  | Максимально поддерживаемое разрешение видео | 720p при 30 к/с | - | - | - |
|  |  | Автоматический контроль усиления | - | - | Наличие | - |
|  |  | Аудиовход HDMI | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Количество подключаемых микрофонов | от 1 | - | - | шт. |
|  |  | Адаптивное эхоподавление | - | - | Наличие | - |
|  |  | RS232 с поддержкой API | - | - | Наличие | - |
|  |  | Стереовход 3,5 мм | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Стереовыход 3,5 мм | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Аудиовыход HDMI | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Фокусное расстояние камеры в диапазоне не уже | 4 | 40 | - | мм |
|  |  | Ethernet (10/100/1G) | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Снижение шума клавиатуры | - | - | Наличие | - |
|  |  | Сервисное обслуживание на 1 год | - | - | Наличие | - |
|  |  | USB 2.0 | более 1 | - | - | шт. |
|  |  | Макс. количество SD-подключений | более 5 | - | - | шт. |
| 9 | Цифро-вая аудио платформа | Аналоговые балансные микрофонные/ линейные входы | более 10 | - | - | шт. |
|  |  | Порты управления Ethernet | - | - | Наличие | - |
|  |  | RS-232 | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Максимальное количество пресетов | 1000 | - | - | шт. |
|  |  | Динамический диапазон входов (по шкале А) | от 115 | - | - | dB |
|  |  | Поддержка Dante | - | - | Наличие | - |
|  |  | Быстродействие встроенного процессора | 6 | - | - | Гфлопс |
|  |  | Монтаж в стойку | - | - | Наличие | - |
|  |  | Память на линиях задержки | от 170 | - | - | моно секунд |
|  |  | Частотная характеристика в диапазоне не уже | 20 | 20000 | - | Гц |
|  |  | Встроенный веб-сервер | - | - | Наличие | - |
|  |  | Высота | - | - | 1 | Юнит |
|  |  | Входы/выходы | - | - | 3.81 мм клеммный разъем | - |
|  |  | Быстродействие встроенного процессора | 500 | - | - | млн. инструкций в секунду |
|  |  | Динамический диапазон выходов (по шкале А) | от 117 | - | - | dB |
|  |  | Масса | - | до 6 | - | кг |
|  |  | Аналоговые балансные линейные выходы | 8 | - | - | шт. |
| 10 | ПК для системы синхронного перево-да | Базовая частота процессора | 2,5 | - | - | ГГц |
|  |  | Порт USB | 6 | - | - | шт. |
|  |  | Управление микрофонами и базой данных делегатов |  |  |  |  |
|  |  | Кэш последнего уровня процессора | 9 | - | - | Мб |
|  |  | SSD | - | - | Наличие | - |
|  |  | Монтаж в рэковой стойку | - | - | Наличие | - |
|  |  | Порт Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mбит | - | - | Наличие | - |
|  |  | Объем SSD | от 250 | - | - | Гб |
|  |  | Объем ОЗУ | 8 | - | - | Гб |
|  |  | Частота процессора в турбо-режиме | от 3 | - | - | ГГц |
| 11 | Рэковая стойка | Высота | 18 | - | - | юнит |
| 12 | Ethernet коммутатор сети управления и Dante | Совместимость с поставляемым оборудованием | - | - | Наличие | - |
| 13 | Комп-лект монтаж-ных кабелей и аксес-суаров | Совместимость с поставляемым оборудованием | - | - | Наличие | - |
| 14 | Дисплей | Диагональ экрана | от 21 | - | - | дюйм |
|  |  | Контрастность | 1 000:1 | - | - | - |
|  |  | Яркость | 250 | - | - | Кд/м² |
|  |  | Углы обзора по горизонтали и вертикали | от 176 | - | - | ° |
|  |  | Время отклика | - | до 10 | - | мс |
|  |  | Порт HDMI | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Разрешение | по горизонтали 1920, по вертикали 1080 | - | - | пиксель |
| 15 | Комп-лект программного обеспечения для управления систе-мой синхронного перево-да | Инициализация системы | - | - | Наличие | - |
|  |  | Прошивка оборудования | - | - | Наличие | - |
|  |  | Организация управления от систем управления через IP и RS-232 | - | - | Наличие | - |
|  |  | Сканирование шины конференц-системы, проверка состояния подключенного оборудования | - | - | Наличие | - |
|  |  | Маршрутизация аудиопотоков с использованием протокола Dante | - | - | Наличие | - |
|  |  | Настройка каналов синхронного перевода | - | - | Наличие | - |
|  |  | Настройка микрофонных пультов переводчиков | - | - | Наличие | - |

    - Перечень и требования к поставляемому оборудованию на подсистему управления и мониторинга системы ВКС

Перечень поставляемого оборудования

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Vinteo VS-MFM798S-VSHC-OL1 Неисключительная лицензия на использование Vinteo Server HD720 wSP1 CAL, включая 1 год стандартных обновлений | 1 |
| Контроллер управления | 1 |
| ПК управления и мониторинга | 1 |
| Комплект монтажных кабелей и аксессуаров | 1 |

Требования к поставляемому оборудованию (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам и иные требования)

| № позиции | Наименова-ние товара | Наименование показателя | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показате-лей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Едини-ца измере-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер управления | Двунаправленный порт управления RS-232/422/485 | от 5 | - | - | шт. |
|  |  | Порт типа General I/O | от 7 | - | - | шт. |
|  |  | Встроенный веб-сервер | - | - | Наличие | - |
|  |  | Оперативная память | 256 | - | - | Мб |
|  |  | Релейные порты 24В | 4 | - | - | шт. |
|  |  | Масса | - | до 0,6 | - | кг |
|  |  | ИК эмиттер | более 2 | - | - | шт. |
|  |  | Размер | - | Ширина 210, глубина до 50 | - | мм |
|  |  | Линейный аудио вход и выход, 3-пин. Разъем | - | - | Наличие | - |
|  |  | ИК/последовательный выход, 2-пин. разъем | от 7 | - | - | шт. |
|  |  | Часы реального времени | - | - | Наличие | - |
|  |  | LED-индикаторы отображающие состояние устройства | - | - | Наличие | - |
|  |  | Ethernet порт | 1 | - | - | шт. |
|  |  | Захват ИК-кодов, сигналы с управляющих панелей | - | - | Наличие | - |
|  |  | Двухстороннее управление оборудова-нием, поддерживаю-щим работу по IP | - | - | Наличие | - |
|  |  | Совместимость с 19” рэковыми стойками | - | - | Наличие | - |
|  |  | Поддержка карт microSD | - | - | Наличие | - |
| 2 | ПК управления и мониторинга | Базовая частота процессора | 2,5 | - | - | ГГц |
|  |  | Порт USB | 6 | - | - | шт. |
|  |  | Кэш последнего уровня процессора | 9 | - | - | Мб |
|  |  | SSD | - | - | Наличие | - |
|  |  | Порт Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mбит | - | - | Наличие | - |
|  |  | Объем SSD | от 250 | - | - | Гб |
|  |  | Объем ОЗУ | 8 | - | - | Гб |
|  |  | Частота процессора в турбо-режиме | от 3 | - | - | ГГц |
| 3 | Комплект монтажных кабелей и аксессуаров | Совместимость с поставляемым оборудованием | - | - | Наличие | - |

4. Требования к РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ документации

Работы выполняются в 4 этапа. По результатам завершения каждого этапа предоставляются отчетные документы. Отчетные документы представляются в установленные сроки.

Перечень отчетных документов (материалов) по выполнению работ включает в себя:

1 этап - Поставка неисключительной лицензии на использование Vinteo Server HD720:

- Акт приема-передачи прав использования;

- Акт выполненных работ по первому этапу;

2 этап - Поставка платформы внешнего контура видеоконференцсвязи:

- Акт приема-передачи прав использования;

- Акт выполненных работ по второму этапу;

- Универсальный передаточный документ;

3 этап - Поставка подсистемы распределенного перевода:

- Акт приема-передачи прав использования;

- Акт выполненных работ по третьему этапу;

- Универсальный передаточный документ;

4 этап - Поставка подсистемы управления и мониторинга системы ВКС. Интеграция поставленного оборудования и лицензий в существующую систему ВКС. Ввод модернизируемой системы ВКС в эксплуатацию:

- Акт приема-передачи прав использования;

- Акт выполненных работ по четвертому этапу;

- Универсальный передаточный документ;

- Программа и методика испытаний Системы;

- Протокол испытаний Системы;

- Акт ввода в эксплуатацию Системы;

- Акт сдачи приемки работ;

- Руководство администратора Системы;

- Руководство пользователя Системы;

- Дистрибутив подсистемы программы управления.

- ЭТАПЫ РАБОТ

| № п/п | Этапы работ | Отчетные документация / материалы | Срок сдачи-приемки работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка неисключительной лицензии на использование Vinteo Server HD720 | - Акт приема-передачи прав использования. - Акт выполненных работ по первому этапу. | Не позднее 2 недель с момента подписания Договора |
| 2. | Поставка платформы внешнего контура видеоконференцсвязи | - Акт приема-передачи прав использования. - Акт выполненных работ по второму этапу. - Универсальный передаточный документ. | Не позднее 4 недель с момента подписания Договора |
| 3. | Поставка подсистемы распределенного перевода | - Акт приема-передачи прав использования. - Акт выполненных работ по второму этапу. - Универсальный передаточный документ. | Не позднее 5 недель с момента подписания Договора |
| 4. | Поставка подсистемы управления и монито-ринга системы ВКС. Интеграция постав-ленного оборудования и лицензий в сущест-вующую систему ВКС. Ввод модерни-зируемой системы ВКС в эксплуатацию | - Акт приема-передачи прав использования. - Акт выполненных работ по четвертому этапу. - Универсальный передаточный документ. - Программа и методика испытаний Системы. - Протокол испытаний Системы. - Акт ввода в эксплуатацию Системы. - Акт сдачи приемки работ. - Руководство администратора Системы. - Руководство пользователя Системы. - Дистрибутив подсистемы программы управления. | Не позднее 6 недель с момента подписания Договора |

- ПРедполагаемое использование результатов РАБОТ

Модернизированную систему ВКС планируется использовать при:

- обмене практическим опытом с зарубежными подразделениями финансовой разведки государств ЕАГ/СНГ;

- оперативном взаимодействии с зарубежными ПФР и получении обратной связи от них;

- консолидации экспертного потенциала государств ЕАГ/СНГ;

- оказании технического содействия государствам ЕАГ/СНГ при подготовке и проведении взаимной оценки;

- обеспечении площадки для работы ЕАГ, СРПФР в межсессионный период;

- обеспечении учебного процесса с применением дистанционных форм обучения;

- обеспечении устойчивого развития потенциала ПФР и иных участников национальных антиотмывочных систем;

- развитии проекта МСИ за счет интеграции вузов с ПФР и иными участниками национальных антиотмывочных систем.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Рассмотрение и приемка результатов работ по этапам

Сдача и приемка этапов работ осуществляются на основании ТЗ и Календарного плана и оформляются Актом выполненных работ по каждому этапу.

По завершении каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра Акта выполненных работ, а также отчетную документацию по завершенному этапу, предусмотренную ТЗ, с сопроводительным письмом.

В ходе четвертого этапа комиссией, назначенной приказом Заказчика, в соответствии с программой и методикой испытаний проводятся испытания Системы. Председателем комиссии назначается представитель от Заказчика. В состав комиссии включаются представители от Заказчика, Исполнителя и других заинтересованных организаций (по решению Заказчика). По результатам испытаний Системы оформляется протокол испытаний.

Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта выполненных работ и отчетной документации, указанной в ТЗ, обязан их рассмотреть и при отсутствии замечаний направить Исполнителю один экземпляр подписанного Акта выполненных работ.

При наличии замечаний по результатам рассмотрения отчетной документации по этапу (в том числе по результатам экспертизы, проведенной Заказчиком) Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием сроков их устранения. Замечания устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего ТЗ.

Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные работы. Заказчик принимает выполненные работы в соответствии с условиями настоящего ТЗ.

Акт выполненных работ подписывается Исполнителем и Заказчиком и является основанием для того, чтобы считать этап разработки завершенным.

  - Приемка результатов работ в целом

Приемка работ в целом осуществляется специально создаваемой комиссией. Основанием для приемки результатов работ является приказ Заказчика о приемке выполненных работ. Председателем комиссии назначается представитель от Заказчика. В состав комиссии включаются представители от Заказчика, Исполнителя и других заинтересованных организаций (по решению Заказчика).

К приемке выполненных работ Исполнитель предъявляет следующие документы:

- техническое задание на выполнение работ с дополнениями к нему (при их наличии);

- договорную документацию;

- отчетную документацию о выполнении работ по этапам;

- акты выполненных работ по завершенным этапам работы.

По результатам приемки результатов работ комиссия при отсутствии замечаний к выполненным работам Системы подписывается Акт ввода в эксплуатацию Системы. Подписанный Акт ввода в эксплуатацию является основанием для оформления в установленном порядке Акта сдачи-приемки работ.

Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один экземпляр которого подлежит возврату Исполнителю после его подписания руководством Заказчика.

При наличии замечаний к результатам работ Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. В мотивированном отказе Заказчика от приемки работ указывается перечень замечаний к результатам работ и согласует сроки их устранения с Исполнителем. Замечания устраняются Исполнителем за свой счет, если они не противоречат требованиям технического задания.

Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненные работы. Заказчик принимает и оплачивает такие работы в соответствии с условиями Договора.

Работы считаются выполненными и принятыми после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Настоящее техническое задание в части содержания и сроков выполнения и содержания работ может при необходимости изменяться, дополняться и уточняться в процессе выполнения работ по согласованию Сторон.